Samen slaan we
de brug tussen theorie en praktijk.

Kennisdeling verankeren in het bestek
Jonas Voorter (UHasselt), Waldo Galle (VUB) en Hannah Van Breen (Labland) in het kader van het VLAIO Living Lab-project BRUG.
Versie Januari 2025

BRUG wil de opbouw en uitwisseling van kennis over circulair bouwen versterken. Met onderstaande bestektekst en begeleidende nota, kan u die uitwisseling ook in uw project verankeren.
www.maakdebrug.be

Een korte instructie
Pas onderstaande tekst aan aan uw ambities, en integreer hem in uw bestek om opdrachtnemers mee met u leerlessen te laten verzamelen en verspreiden en de transitie naar een circulaire bouweconomie en duurzame maatschappij te faciliteren.

De context
Het VLAIO Living Lab-project BRUG loopt van begin 2023 tot eind 2025 en is een samenwerking van TEKEN architectuur, LabLand, VUB Architectural Engineering, Buildwise, Catapult, Minet Mind Innovators, Muntuit en tientallen bouwprofessionals.

De kleine lettertjes
Deze publicatie is te goeder trouw ontwikkeld, maar vormt, omdat elk project anders is, geen finaal advies. De auteurs en gastinstellingen sluiten alle aansprake- lijkheid uit, ongeacht deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins en zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die ontstaat in verband met het gebruik van of het vertrouwen op deze publicatie. Vraag dus het gepaste advies.
01.28. Werf- /Projectcoördinatie – kennisdeling	|FH|
Omschrijving
De opdrachtgever wenst de ervaringen opgedaan in dit project breed te verspreiden om de transitie naar een circulaire economie en duurzame maatschappij te versnellen. De opdrachtnemer /aannemer /architect zal daarom verantwoordelijk zijn om op specifieke momenten en via de voorgeschreven methode overwegingen, voorbeelden en leerlessen (hierna ‘ervaringen’) uit deze opdracht kenbaar te maken.

Deelname aan en inschrijving voor deze opdracht impliceert dat de opdrachtnemer deze wens deelt, en dat hij bij de uitvoering in overleg met de opdrachtgever streeft naar de hoogst mogelijke transparantie.
Uitvoering
Voorliggend bestek voorziet in verschillende posten een verplichting en /of mogelijkheid om met circulaire bouwmaterialen en /of -oplossingen aan de slag te gaan (hierna ‘circulaire opties’). De daarbij opgedane ervaringen moeten worden gedocumenteerd en gedeeld met het oog op het in de toekomst vereenvoudigen van de realisatie van overeenkomstige circulaire ambities.
Teneinde deze kennisdeling te bewerkstelligen, zal de opdrachtnemer naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen ervaringen documenteren en delen. Het gaat in het bijzonder om volgende gebeurtenissen:
1. Ontwerp- en/of werfvergaderingen waarin de realisatie van circulaire opties wordt voorbereid of bijgestuurd, al dan niet met het volledige bouwteam;
2. Plaatsbezoeken, tests en de realisatie van mock-ups om een circulaire optie te evalueren en selecteren, al dan niet samen met leveranciers of experts; en
3. Uitvoering van werken waarbij de praktische aspecten van circulaire opties tastbaar en toonbaar worden, al dan niet door onderaannemers.
De exacte momenten voor bovenstaande uitwisseling van ervaringen zullen zo snel mogelijk /tijdens de eerste project- en/of werfvergadering worden vastgesteld en kunnen op een later tijdstip worden bijgestuurd.
De project- en/of werfvergaderingen zullen ook worden gebruikt om de voortgang van de kennisopbouw- en verspreiding te bespreken en evalueren. Hiervoor wordt steeds voldoende tijd voorzien.
De documentatie en het delen gebeurt op basis van de methode ontwikkeld binnen het VLAIO-project BRUG. Deze methode voorziet een template die als bijlage bij dit bestek wordt gevoegd (bijlage …)[1].
[1] Naast de template, zijn in het BRUG-project ook instrumenten en al voorbeeldprojecten gedocumenteerd op www.maakdebrug.be/cases. Ook informatie, over bijvoorbeeld eigendomsrechten en vertrouwelijkheid, zijn er naar aanleiding van dit artikel terug te vinden.
De inhoud en omvang van de kennisdeling zullen, in samenspraak met alle betrokken partijen, verder worden vormgegeven tijdens de project- en/of werfvergadering. Er wordt hierbij rekening gehouden met zowel de vragen die de opdrachtgever als relevant acht, als met de kennis die de opdrachtnemer kan en wil delen. De gedocumenteerde ervaringen zullen in elk geval wel volgende elementen bevatten:
1. Een overzicht van projectspecificaties, circulaire ambities, alsook de hulpmiddelen die zijn gebruikt ter voorbereiding en uitvoering van de circulaire opties;
2. Een tijdslijn van 8 tot 24 leerzame gebeurtenissen, inclusief wijzigingen, geïllustreerd met een selectie van tekeningen, documenten en/of foto’s; en
3. Een reeks korte reflecties (150 tot 300 woorden) over de opties zijn overwogen, keuzes die zijn gemaakt, en de aspecten die daarbij een rol speelden.
De kennisdeling kan verder worden aangevuld met interviews tussen de opdrachtnemer en (onderzoeks-) partners van de opdrachtgever, of presentaties, bijvoorbeeld in het kader van het VLAIO-project BRUG.
Meting
Aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH).
De begeleidende nota
Kennisdeling verankeren in het bestek.
Om meer bouwpartners met vertrouwen voor circulaire oplossingen te laten kiezen, kunnen we maar best onze ervaringen met elkaar delen. Als je dat als opdrachtgever wil stimuleren, kan je die kennisdeling verankeren in je bestek. Daarvoor pas je de voorbeeldtekst aan aan jouw project.
Indien van toepassing, moet ook gekeken worden of aanpassingen in overeenstemming zijn met de leidende principes van de overheidsopdrachtenreglementering (gelijkheid, evenredigheid en transparantie).

De aanpak
Over wat voor kennisdeling gaat het?
Omdat circulair ontwerpen en bouwen nog geen algemene praktijk is, worden tijdens het ontwerp en de bouw regelmatig interessante ervaringen opgedaan. Dat kan een praktische oplossing zijn (bijvoorbeeld het omkeerbaar verbinden van twee elementen), maar ook een manier om de prestatie van een element te testen.
Om die kennis met elkaar te delen, stelt het BRUG-initiatief een praktische aanpak voor. Templates en voorbeelden zijn hiervoor vrij beschikbaar (www.maakdebrug.be). Maar het is natuurlijk mogelijk dat je als opdrachtgever een andere aanpak naar voren schuift.
Pas in elk geval de bestektekst aan aan de inhoud van de opdracht; misschien kijk je in de richting van de architect in het geval van een ontwerpopdracht, de aannemer in het geval van een bouwopdracht, of laat je het bouwteam zelf uitmaken wie dit opneemt.
Hoe sneller de kennisdeling wordt gestart, hoe beter. Maar je kan hiervoor ook als opdrachtgever instaan.

Eigendom en vertrouwelijkheid
Mogen bouwpartners zomaar kennis delen?
Het akkoord om de opdrachtdocumenten vrij te geven zal in eerste instantie van de aanbestedende overheid /opdrachtgever moeten komen. Deze documenten zijn in principe vertrouwelijk tijdens de looptijd van de aanbesteding, tenzij je als opdrachtgever hier anders over beslist.[2]
[2] In het geval van een publieke aanbesteding worden ze daarna, behoudens het gebruik van uitzonderingsbepalingen, openbaar gemaakt omwille van de actieve openbaarheid van bestuur.
Naast de opdrachtdocumenten zijn er ook documenten die uitgaan van de inschrijvers (bv. offerte). Omwille van de commerciële informatie die zij bevatten, bestaat de kans dat de inschrijvers niet geïnteresseerd zijn om deze publiek te maken. Samen met de opdrachtnemer bekijk je wat wel gedeeld kan worden.
Maar omdat de resultaten van de opdracht, incl. de documentatie van ervaringen, aan de opdrachtgever toebehoren, moet je als opdrachtgever het engagement nemen die vrij te (laten) geven.
En hoewel de leerlessen vooral tijdens de realisatie opgedaan en gedocumenteerd worden, kan je (er samen met de opdrachtnemer) over beslissen wanneer en via welke weg je die zal (laten) verspreiden.

Motivatie
Zullen opdrachtnemers bereid zijn hierin mee te stappen?
Inderdaad, de vraag rijst: welk voordeel haalt de opdrachtnemer zelf uit het delen van ervaringen. Mogelijk kan zij, in het kader van de opdracht, worden vergoed voor de bijkomende tijd die ze dient te spenderen aan het documenteren, edm.
Maar daarnaast kan de kennisdeling perfect worden gebruikt als referentie voor latere opdrachten. Op die manier ontstaat een win-winsituatie tussen het algemeen belang (uitwisseling ervaringen) en het privaat belang (reputatie aannemer of architect).
Het kan het zinvol zijn om een concrete omvang van de methode te geven - alsook te vragen om enkele elementen van de methode te concretiseren, bijvoorbeeld wie welke taak op zich neemt (bv. het aanleveren van foto’s en een korte toelichting door de aannemer, versus het opmaken van een online tijdlijn en de aangeleverde documenten daaraan toevoegen door de architect).

Projectambitie
Hoe kan ik de bestektekst aanpassen aan een lagere ambitie rond circulariteit en kennisdeling?
Hieronder geven we nog kort mee op welke manier de bestektekst kan worden aangepast indien er sprake is van een lager ambitieniveau. Dit zijn enkele louter indicatieve voorbeelden:
- Het aantal momenten en inhoudelijke elementen die gedocumenteerd moet worden, kan worden beperkt als er minder elementen zijn die interessant zijn om te delen;
- In plaats van een continue documentatie, kan de opdrachtgever opteren voor een reflectie achteraf, maar deze vormt voor het project zelf geen grote meerwaarde meer; of
- Keuze voor een louter schriftelijk documenteren met foto’s, zonder tekeningen, en het niet engageren tot interviews of presentaties, om de werklast van de opdrachtnemer te verlichten.
Hoe kan ik de bestektekst aanpassen aan een hogere ambitie rond circulariteit en kennisdeling?
En dit zijn enkele indicatieve voorbeelden van manieren waarop de bestektekst kan worden aangepast indien er sprake is van een hoger ambitieniveau:
- Het aantal momenten en inhoudelijke elementen die gedocumenteerd moet worden, kan worden uitgebreid (bv. verloop aanbesteding, zoektocht materialen, risico’s bij uitvoering, etc.);
- Werken met zowel een schriftelijke documenteren met foto’s en tekeningen, alsook met interviews, presentaties en, eventueel, een reflectiemoment achteraf; of
- Bijdrage van opdrachtnemer bij evenementen om opdracht en opgedane leerlessen in de kijker te plaatsen, of het bijdragen aan boekpublicaties, etc.
Mits men kan motiveren dat de kennisdeling verband houdt met het voorwerp van de opdracht en een voldoende belangrijk element van de opdracht uitmaakt, kan kennisdeling ook worden verwerkt in een gunningscriterium waarmee er meer punten kunnen worden verdiend indien inschrijvers op een meer intensieve en /of transparante manier daaraan meewerken.

Interne tijdslijn - niet te publiceren

Opbouw clausule (wensen opdrachtgever + BRUG):

- Het bestek bevat posten met circulair alternatief (soms verplicht/soms vrij)
- Fasen voor rapportering: Gunning – Zoektocht – Uitvoering – Oplevering
- Onderzoeksvragen in samenspraak met uitvoerder bespreken
  - Onderzoeksvraag: ander woord voor formuleren om niet af te schrikken en onduidelijkheid te voorkomen (bv. rapportering/kennisdeling/ervaringen uitwisselingen)
  - Verwijzing naar digitale omgeving waar informatie zal staan (link opnemen). De aangeleverde informatie moet hiermee in verband staan en dus nuttig zijn.
  - Door deel te nemen onderschrijven ze de leidende principes van het BRUG-project en streeft men ook naar de hoogst mogelijke vorm van transparantie.
- Template BRUG: gebruiken maar afstemmen op werfverslagen (als bijlage). Ook verwijzen naar website?

Extra: vrij om soort interviews te doen in het kader van die kennisdeling.

Bijkomend element: aangeven hoe clausule kan worden aangepast als ambitie lager of hoger is.

Deadline: 30 april 2024

Overleg Waldo - Jonas, 5 juli 2024
- Daarnet heb ik met Jonas de Brug-bestektekst die kennisdeling in een opdracht verankerd, besproken. Werkpuntjes:
  - Formulering die krachtig is, en die niet enkel als een last klinkt voor de opdrachtnemer – Jonas & Waldo
  - Juridische kadering in begeleidende nota (auteursrecht, eigendomsrecht van geleverde diensten) - Jonas
  - Formulering die nauwer aansluit bij het regelmatig documenteren in een tijdslijn - Waldo (in afstemming met Hannah)
  - Formulering die toelaat het bestek ook te gebruiken nadat het VLAIO-project is afgelopen - Jonas
- Eind augustus bespreken Jonas en ik elkaars aanvullingen, en leggen daarna een finale draft aan jullie voor.
- Ondertussen te volgen via: https://docs.google.com/document/d/1HTcyAarohnMVjd1vIpldMVS50xAHMKL_/edit?usp=sharing&ouid=102824783612689385581&rtpof=true&sd=true

Doorwerking Jonas en Waldo, in de loop van augustus
- De begeleidende tekst nog in een andere opmaak (bijvoorbeeld in kolommen) nog te zetten dichtbij de overeenkomstige delen van de bestektekst - zodra de tekst klaar is (Waldo).
- De praktische invulling nog af te toetsen met de partners (in het bijzonder Hannah), namelijk beschikbaarheid van materiaal (templates), en formulering van mogelijke output en momenten.
Afwerken door Waldo, begin februari 2025 (gezien Hannah nog steeds afwezig is), maar de beschikbaarheid van materiaal (beschrijving van de methodiek, of templates) is nog steeds niet duidelijk.